**Obchodní podmínky**

**Smlouva o dílo**

uzavřená dle občanského zákoníku

**ČLÁNEK 1 - SMLUVNÍ STRANY**

* 1. **Objednatel: Slezská univerzita v Opavě**

Sídlo: Na Rybníčku 626/1 , 746 01 Opava

Zastoupení: **D**[**oc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.**](http://www.slu.cz/slu/cz/struktura/lide/tuleja-pavel)**, rektor SU**

Ve věcech smluvních:Ing. Ivana Růžičková, MPA

Ve věcech technických: Mgr. Yvona Kaniová

IČO / DIČ: 47813059 / CZ47813059

Tel. / Fax: 553 684 111 / 553 684 618

Bankovní spojení / č. účtu: Česká spořitelna, a.s., Opava / 3118442/0800

(dále jen jako „**Objednatel**“)

**a**

**1.2 Zhotovitel:**

Sídlo:

Zastoupení:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ / DIČ

Tel. / Fax:

e-mail:

Bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

***Preambule***

Objednatel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.

Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, že bere na vědomí všechny její podmínky, časové souvislosti a závazné termíny a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této předmětné smlouvy.

**Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka Zhotovitele ze dne ……………… podaná v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Dodávka AV techniky pro Slezskou univerzitu v Opavě“, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).**

**Veškeré činnosti a dodávky uvedené ve Smlouvě o dílo, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným Zhotovitel zavazuje, budou také souhrnně označovány jako „Dílo“.**

**ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT DÍLA**

* 1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době Dílo s názvem:

**„Dodávka AV techniky pro Slezskou univerzitu v Opavě“**

**OPF - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná**

Předmět díla provede Zhotovitel podle předané technické specifikace.

* 1. Provedením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací a dodávek a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného Díla, dále provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné.

**V podrobnostech se v předmětu díla jedná zejména o následující práce a dodávky:**

S ohledem na zásadu účelného, hospodárného a efektivního vynakládání veřejných prostředků zadavatel požaduje, aby účastníky nabízené technické řešení splňovalo požadavky na technickou kompatibilitu se stávajícím technickým a infrastrukturálním vybavením.

OPF

|  |  |
| --- | --- |
| OPF - AV vybavení - LCD projekční TV + audio + kabeláž + montáž (sada studovna) | LCD displej bez TV tuneru Full HD LCD displej, úhlopříčka min. 54,6" (min. úhlopříčka  obrazu: 138 cm), rozlišení min. 1920 x 1080 bodů při 60 Hz.  Pozorovací úhly 178° horizontálně, 178° vertikálně.  Staticky kontrast min. 1200:1. Reproduktory min. 2 x 10W .  Další technické parametry: poměr obrazu: 16:9, součástí displeje jsou pevné vstupy:  min. 1x HDMI IN, 1x DVI-D, 1x VGA, Barva: černá.  Záruka min. 2 roky vč. podsvícení. Všechny vstupy, výstupy a jejich počty musí být  fyzicky na zařízení.  Např. 1x HDMI IN znamená, dva fyzické vstupy na sobě nezávislé a zvlášť ovládané.  Držák plochého displeje na stěnu. Instalace AV techniky |
| OPF - AV vybavení - nová ker. tabule + projekce + audio +kabeláž+ montáž (15 sad do učeben) | Tabule 300x120cm  - Jednodílná bílá tabule z certifikované dvouvrstvé keramiky e3 vypalované nad 800°C.  - Tabule je popisovatelná za sucha stíratelnými popisovači a magnetická.  - Rám z eloxovaného hliníku - Odkládací hliníková polička délka 200 cm pro tabuli na zvedacím systému. Montáž na  zvedací systém.  - část tabule slouží jako projekční plocha (min. 190X120cm)   Zvedací systém pro tabuli  - pylonové sloupy z hliníkové konstrukce v povrchové úpravě přírodní elox.  - Možnost omezení pohybu tabule stavitelnými plastovými dorazy s odpružením na  požadovaný rozsah.  - pevnostní kovová lanka s lisovanými oky a kvalitní kuličková ložiska  - rám pro uchycení tabule ke zvedacímu systému.  - rameno pro projektor na ultrakrátkou projekci.  - Umístění na pylon  - systém pro uchycení projektoru.  - Držák dotykové jednotky projektoru - instalace a zapojení, likvidace obalů |
| Interaktivní projektor | Interaktivní projektor, ultrakrátká projekce. Nativní rozlišení WXGA, 16:10, svítivost min.  3500 ANSI lm, kontrast min. 14000:1. Integrovaný reproduktor min. 1x16W.  - Interaktivita ovládaná perem i prstem - montáž interaktivní sestavy a zprovoznění - komponenty pro montáž interaktivní sestavy - kabeláž, přepěťová ochrana, HDMI kabel délka dle potřeby, aktivní USB kabely,  instalační lišty, spojovací materiál a jiný elektroinstalační materiál. - Další informace - záruka min. 2roky, likvidace obalů |
| OPF - AV vybavení - videokonference 2x - LCD projekční TV + audio + kabeláž + montáž (prezentační místnost studentů vč. Zázemí) | Videokonferenční systém hlavní jednotka  -Sestava musí obsahovat videokonferenční zařízení, FullHD kameru s 12x optickým zoomem,  separátní mikrofonní pole, dálkové ovládání a sadu kabeláže.  -Požadována podpora videa v rozlišení 1080p.  -Videokonferenční systém bude instalován v jednací místnosti zadavatele.  -Kamera bude na stěně nebo na jedné z televizí.  -Mikrofon nebude napevno z důvodů modulárního rozmístění stolů na různé akce.  -Bude se umisťovat na stůl při videokonferenci.  -Požadováno sdílení až FullHD obsahu (PC aplikace, video) s FullHD i standardními systémy  na vzdálené straně.  -Musí umožňovat připojení druhé kamery s podporou Full HD, a podporou audio, možnost  konfigurace režimu vstupu HDMI/DVI, volba aktivního kamerového vstupu z rozhraní  jednotky  -Musí obsahovat volitelný vestavěný multipoint – aktivace interního MCU s kapacitou pro  6 současných uživatelů audio/video v rozlišení HD a 3 uživatele audio, přičemž 1 video port  je vždy vyhrazen pro jednoho.  -Požadované vstupy: min. 2 x pro FullHD kameru, 1x vstup D-SUB 15 s možností konfigurace  režimu zobrazení VGA/YpbPr pro připojení PC s prezentací, 1x vstup XLR, 1x vstup pro  připojení stolního mikrofonu (mikrofonní pole), 1x audio vstup na rozhraní RCA pro  připojení externích audio zařízení, 2x USB, 2x RS 232,dálkové ovládání.  -Požadované výstupy: Zobrazení na 2 x HDMI pro FullHD LCD zobrazovače s podporou  audio, 1x VGA, 1x audio výstup na rozhraní RCA pro připojení externích audio zařízení.  -Vestavěný Ethernet min. 2x LAN1000 BASE-T.  -Vestavěné stavové informační displeje v jednotce a v kameře indikující stav jednotky,  registrace k SIP nebo H.323 systémům nebo indikující stávající poskytované rozlišení obrazu  (displej na kameře)  -Možnost ovládání videokonferenční jednotky pomocí dotykového LCD panelu bezdrátově,  tato funkcionalita je k dispozici prostřednictvím aplikace bezplatně poskytované jednotkou,  podporovaný systém LCD dotykového panelu je Android  -Identifikace obličeje v obraze komunikujících uživatelů pro kvalitnější zobrazení osob  -Komunikace: Standardní protokoly: ITU-T H.323, IETF SIP,  Video standardy a protokoly: H.261, H.263, H.263+, H.264 BP, H.264 HP, H.264 SVC,  Audio standardy a protokoly: G.711, G.722, G.722.1\*, G.722.1C\*, G.728, G.719, G.729A,  AAC-LD,  Dual Stream: ITU-T H.239, BFCP,  Ostatní standardy: H.221, H.225, H.230, H.231, H.233, H.234, H.235, H.241, H.242, H.243,  H.245, H.281, H.283, H.350, H.460, T.140  Bezpečnost: H.235 signalizace a media stream enkrypce, AES media stream enkrypce,  dual-stream enkrypce, TLS a SRTP pro SIP signalizaci a media stream enkrypci,  Přístup a řízení konference chráněn heslem, Administrátorský přístup chráněn heslem,  SSH/HTTPS  Příslušenství videokonference:  Montážní sada pro kameru na plochý displej nebo stěnu.  -Záruka 2 roky, Instalace AV techniky |
| Videokonferenční systém | Videokonferenční systém – Mobilní jednotka  -Podpora rozlišení komunikace FullHD (1080p) včetně prezentovaného obsahu  -Vestavěná otočná kamera s rozlišením FullHD, 5x optický zoom  -Vestavěné mikrofonní pole  -Požadované výstupy: Výstup zobrazení na 2x FullHD LCD zobrazovač, rozhraní HDMI  s podporou audio, 1x audio výstup na rozhraní Jack 3,5 pro připojení externích audio  zařízení  -Požadované vstupy: Samostatný vstup pro prezentovaný obsah, rozhraní HDMi a  D-Sub (VGA), 1x audio vstup pro připojení stolního mikrofonu (mikrofonní pole), 1x  USB 2.0  Vestavěný Ethernet min. 1x LAN 1000 BASE, Integrované Wi-Fi(2,4 a 5 GHz) rozhraní  konfigurovatelné jako klient nebo AP, standard 802.11a/b/g/n WPA/WPA2  Komunikace: Standardní protokoly: ITU-T H.323, IETF SIP, Podpora přenášené šířky pásma  od 64 kb/s do 4 Mb/s, Video standardy a protokoly: H.264 BP, H.264 HP,  Audio standardy a protokoly: G.711A, G.711U, G.722, G.722.1C\*, G.729A, a AAC-LD,  Dual Stream: ITU-T H.239, BFCP,  Ostatní standardy: H.350, H.460, T.140, DTMF  Bezpečnost: H.235 signalizace a media stream enkrypce, AES media stream enkrypce,  dual-stream enkrypce, TLS a SRTP pro SIP signalizaci a media stream enkrypci,  Přístup a řízení konference chráněn heslem, Administrátorský přístup chráněn heslem,  SSH/HTTPS  Možnost přímé prezentace z mobilních zařízení Android/iOS s přímou metodou bezpečného  párování na principu QR kódu  Součástí je USB rozhraní k prezentačnímu zařízení pro přímou bezdrátovou prezentaci  Možnost přímé instalace jednotky na LCD nebo na zeď pomocí držáku, držák je součástí  Jednotky  Záruka 2 roky |
| LCD displej | LCD displej bez TV tuneru Full HD LCD displej, úhlopříčka min. 54,6" (min. úhlopříčka  obrazu: 138 cm), rozlišení min. 1920 x 1080 bodů při 60 Hz. Pozorovací úhly 178° horizontálně,  178° vertikálně. Staticky kontrast min. 1200:1. Reproduktory min. 2 x 10W .  Další technické parametry: poměr obrazu: 16:9, součástí displeje jsou pevné vstupy:  min. 1x HDMI IN, 1x DVI-D, 1x VGA, Barva: černá. Záruka min. 2 roky vč. podsvícení.  Všechny vstupy, výstupy a jejich počty musí být byt fyzicky na zařízení.  Např. 1x HDMI IN znamená, dva fyzické vstupy na sobě nezávislé a zvlášť ovládané.  Držák plochého displeje na stěnu. Instalace AV techniky Instalace – práce |

**Mimo vlastní provedení prací a dodávek je součástí Díla dále zejména, nikoliv však výlučně:**

* zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla, a které jsou potřebné pro řádné provedení a dokončení Díla,
* provedení všech úkonů a zajištění veškerých podmínek nutných k provozu v objektu zadavatele během provádění Díla,
* věcná a časová koordinace činností všech poddodavatelů a poskytování odborné pomoci pro jejich činnost.
  1. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla vyplývajících z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jejich odsouhlasení a zadání v souladu se ZZVZ, má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
  2. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění Díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný a v souladu se ZZVZ.
  3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se stavem místa plnění, s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.
  4. Realizace Díla bude probíhat za běžné výukové a administrativní činnosti Objednatele v objektu a Zhotovitel se zavazuje provést dílo takovým způsobem, aby nedocházelo k přerušení provozu Objednatele a učebního rozvrhu.
  5. Objednatel se zavazuje, že dokončené Dílo převezme a zaplatí za jeho Zhotovení dohodnutou cenu.

**ČLÁNEK 3 - CENA DÍLA**

* 1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše přípustná. Cena je stanovena podle projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli a podle výkazu výměr, který je součástí předané projektové dokumentace.

Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde–li před podpisem smlouvy o dílo nebo v průběhu realizace Díla k zákonným změnám sazeb DPH.

**Sjednaná cena Díla činí celkem:**

**Cena bez DPH: ………………………………….. Kč**

(slovy: ………………………………………………………………………………….. korun českých)

**výše DPH 21%: ………………………………….. Kč**

**Cena vč. DPH ………………………………….. Kč**

* 1. Podkladem pro sestavení ceny je technická specifikace popsaná v **článku 2 – Předmět díla.** Veškeré práce a dodávky jsou obsaženy ve sjednané ceně Díla. Stejně tak jsou ve sjednané ceně Díla obsaženy práce a dodávky, které sice ve specifikaci obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem díla být mají a zhotovitel je měl nebo mohl v době uzavření smlouvy předvídat.
  2. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Stejně tak sjednaná cena Díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do doby ukončení Díla dle této smlouvy o dílo.
  3. Položkové rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její **příloha č. 1**.

**Článek 4 - ČAS PLNĚNÍ**

* 1. Termín zahájení:

Zhotovitel zahájí práce na realizaci Díla **nejpozději do deseti dnů** po výzvě objednatele.

Pokud Zhotovitel nezahájí práce ani ve lhůtě do **15 dnů** od termínu dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit.

* 1. Termín dokončení:

Zhotovitel celé Dílo dokončí a předá je Objednateli nejpozději do  **………………………..** Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení Díla a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo převzít a uhradit sjednanou cenu Díla.

Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí Díla.

* 1. Výzvu Kupující učiní písemně formou doporučeného dopisu nebo elektronickou zprávou opatřenou elektronickým podpisem.
  2. Obě strany se dohodly, že případné dodatečné dodávky v souladu se ZZVZ a v rozsahu do **5 %** z celkové ceny díla dle **článku 3 – Cena díla, odst.** **3.1.**, nebudou mít vliv na termín dokončení a Dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle **odst. 4.2. tohoto článku** smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
  3. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak **21 dnů** se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

**ČLÁNEK 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY**

### Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.

* 1. **Dílo bude hrazeno na základě daňových dokladů (dále faktur) Zhotovitele, a to až do celkové výše ceny Díla.**

Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu s **článkem 3 – Cena díla**, Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů po jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do dvanáctého dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Kromě údajů podle platné legislativy musí faktura dále obsahovat název stavebního Díla podle článku 2 – Předmět díla, odst. 2.1.

Dílo bude hrazeno se státního rozpočtu v rámci EDS. Každé dílčí zdanitelné plnění odpovídající pracím provedeným v určitém kalendářním měsíci se považuje za uskutečněné posledním dnem tohoto kalendářního měsíce.

* 1. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn zahrnout do soupisu provedených prací pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce.
  2. Objednatel uhradí fakturu Zhotovitele do **30 dnů** po jejím prokazatelném obdržení. Objednatel si vyhrazuje právo upravit harmonogram výstavby a platební kalendář dle možnosti čerpání finančních prostředků a případně i redukovat rozsah realizace Díla.
  3. Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze v souladu s podmínkami dle **odst. 5.2. tohoto článku** smlouvy a faktura musí obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou **samostatně odděleny částky za práce sjednané dle této smlouvy a za případné dodatečné dodávky**.
  4. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.
  5. Dodavatel je povinen spolupůsobit při finanční kontrole v e smyslu §2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude Zhotovitel požadovat po svých dodavatelích.

**ČLÁNEK 6 - MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY**

* 1. Pokud Zhotovitel bude v prodlení s předáním Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých)za každý i započatý den prodlení.
  2. Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **2.000,- Kč** (slovy: dva tisíce korun českých)za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a každý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty podle tohoto bodu se vypočte vynásobením počtu nedodělků či vad Díla a počtem dní, po které byl Zhotovitel v  prodlení s  jejich odstraňováním.
  3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění běžných reklamovaných vad v termínu sjednaném v této smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých)za každý den prodlení.
  4. V případě, že Objednatel označí reklamovanou vadu jako havárii (tj. v případě, že vada brání v užívání byť i jen části díla), sjednávají obě strany pokutu za nenastoupení ve sjednaném termínu ve výši **2.000,- Kč** (slovy: dva tisíce korun českých)za každý den prodlení.
  5. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu (běžnou i havarijní) ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** (slovy: tři tisíce korun českých)za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
  6. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do **30 dnů** od obdržení vyúčtování. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst proti pohledávkám Zhotovitele.
  7. Zaplacením smluvní pokuty podle předchozích bodů tohoto oddílu není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

**ČLÁNEK 7 - PROVÁDĚNÍ DÍLA**

1. Při provádění Díla postupuje zhotovitel samostatně s vynaložením náležité odborné péče a je povinen dodržovat všechny příslušné obecně závazné právní předpisy i technické a jiné závazné normy zejm. normu ČSN  730540-2, tepelná ochrana budov, část 2. Zhotovitel se zároveň zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
2. Zhotovitel provádí Dílo za běžného provozu Objednatele. Zhotovitel je povinen postupovat při realizace Díla tak, aby nedošlo k přerušení provozu Objednatele. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, zhotovitelé nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
6. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat veškeré příslušné ČSN, případně jiné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel.
7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
8. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
9. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na občasných poradách (kontrolních dnech stavby), které bude Objednatel organizovat podle intenzity a důležitosti právě prováděných prací. Zhotovitel je povinen účastnit se těchto pravidelných porad svými odpovědnými pracovníky.
10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
11. Dodavatel se zavazuje, že dodané síťové zařízení a audiovizuální technika:

- je pořízena z autorizované prodejní sítě výrobce

- má záruku od výrobce

- splňuje podmínky výrobce, aby mohlo být dáno pod jeho servisní podporu

- jsou dodány s platnou licencí na použití softwaru výrobce

- byly dodány na trh Evropské Unie v souladu s předpisy o paralelním trhu

- byly reportovány zpět výrobci, jako prodané kupujícímu jako konečnému uživateli

**ČLÁNEK 8 - PŘEDÁNÍ DÍLA**

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději **tři pracovní dny** předem termín, kdy bude Dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu, stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel (příp. Zhotovitel) zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje, a termín jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
3. Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.
4. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla či jeho části, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
5. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

**ČLÁNEK 9 - ZÁRUKA**

* 1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za vady Díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
  2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
  3. Zhotovitel poskytuje za Dílo podle **článku 2 – Předmět díla** záruku v délce …….. **měsíců.** Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil, a které včas reklamoval (oznámil). U částí díla či technologií, kde výrobce stanovil záruku za jakost po dobu jinou než je výše uvedena, platí takto výrobci částí díla či technologií poskytnutá záruka za jakost po dobu stanovenou těmito výrobci dle záručních listů, minimálně však 24 měsíců. Doba počíná běžet od řádného protokolárního předání díla bez vad a nedodělků Zhotovitelem Objednateli.
  4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle e-mailem na adresu Zhotovitele uvedenou v **článku 1 - Smluvní strany**. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede i to, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn:

1. požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel, technologických celků apod.)
2. požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
3. požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

* 1. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžné reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů a tuto odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů, pokud nebude vzájemně dohodnut termín jiný. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění havarijní reklamované vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení) a tuto odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů, pokud nebude vzájemně dohodnut termín jiný. Havarijní vady jsou takové, které z objektivních důvodů nesnesou odkladu a budou za havarijní vady označeny Objednatelem.
  2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady, nebo neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu v požadovaném termínu, pokud nebude dohodnuta lhůta delší, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
  3. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.
  4. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady a tuto odstranit, a to i v případě, že reklamaci neuznal. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
  5. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
  6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
  7. Kvalita Díla se řídí ČSN a případně jinými normami uvedenými v projektové dokumentaci pro provedení stavby, nebo souvisejícími s charakterem prováděných prací.
  8. Záruční doba neběží po dobu, kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá.

**ČLÁNEK 10 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

* 1. Nebezpečí škody ve smyslu občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
  2. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na Díle nese Zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu Díla.

**ČLÁNEK 11 - ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

* 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.
  2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
  3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doporučenou poštovní zásilkou oznámit druhé straně s  uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.
  4. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.
  5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací a dodaného zařízení oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena Díla,
2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a dodaného zařízení a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
3. Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“,
4. po dílčím předání provedených prací a dodaného zboží sjednají obě strany písemnou dohodu řešící doposud sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením platnosti smlouvy,
5. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
   1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

**ČLÁNEK 12 - VYŠŠÍ MOC**

* 1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy událostí, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. V tomto směru se jedná zejména o živelné pohromy.
  2. Pokud se splnění této smlouvy stane zcela nebo zčásti nemožným v důsledku vzniku události mající původ ve vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení.

**ČLÁNEK 13 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.
3. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Strany se současně zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.
5. Zhotovitel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektů v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství, nejméně však do roku 2028.
6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech. Z nich Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Zhotovitel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, je technicky kompatibilní se stávajícím technickým a infrastrukturním vybavením, přičemž zároveň objednatele ujišťuje, že s ohledem na tuto skutečnost není třeba, aby objednatel pro dosažení účelu dle této smlouvy vynaložil v souvislosti s plněním dle této smlouvy další nepředvídatelné nepřímé či jiné investice do stávajícího technického a infrastrukturního vybavení mimo rámec této smlouvy

**Seznam příloh:**

Příloha č. 1 – Specifikace AV techniky

V Opavě dne …………………………….. V …………………. dne ...............................

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

……………………………………………. ……………………………………………….